日照市国丰东方置业有限公司

建设项目农民工工资管理制度（试行）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实国家、省、市加强农民工工资管理的有关规定，规范农民工工资支付行为，建立规范有序的施工队伍管理运行机制。根据《保障农民工工资支付条例》（第724号国务院令）、《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理办法》、《山东省人力资源和社会保障厅等15部门关于印发山东省农民工工资支付监管平台管理办法的通知》（鲁人社规【2019】9号）及日照市相关规定，制定本制度。

第二条 按照日照市建筑业从业人员实名制管理系统要求，凡符合该监管平台条件建设项目，一律将农民工工资支付管理纳入市级实名制管理平台监管，运用实名制信息化平台进行时时动态监管，保障能在第一时间掌握农民工工资支付管理情况，从根本上解决农民工欠薪问题，提高工人素质和工程质量，规避用工风险解决劳务纠纷，避免恶意讨薪事件发生，有利于保存原始凭证，督促用工企业承担应尽责任，有效保障符合纳入监管平台的农民工合法权益。

第三条 农民工工资管理制度包括农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、代发工资、工资保证金及维权信息公示等内容。

第四条 新时代广场建设项目部、集团工程部、国丰东方置业、国丰土地规划分公司（成本管理部）、集团财务部负责管理本集团农民工工资支付情况，集团审计法务部全过程跟踪监督，确保责任层层落实，管理规范有序。

第五条 本制度适用于日照市国丰东方置业有限公司在建项目。

第二章 建设项目部管理职责

第六条 监督施工单位负责为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡，确保将工资支付银行卡发放至农民工本人手中。要求同一项目在同一家银行开户，由农民工本人签字，确保工资卡为本人使用。

第七条 监督施工单位在农民工进场施工前与其依法签订劳动合同，并在监管平台上传准确信息。用工过程中，监督施工单位建立健全的农民工进退场、考勤计量、工资支付等管理台账，按规定在施工现场公示项目基本情况、农民工考勤及工资支付情况、维权投诉渠道等信息，落实工资支付责任。

第八条 监督施工单位做好零工管理。特殊情况下，比如短期、零星用工或因农民工个人原因，无法实现直接代发到农民工个人银行卡，对使用零工10天以上的必须纳入实名制平台管理，对使用零工10天以下的，严格落实好进退场登记、考勤记录和工资发放确认单等要求，留存好书面记录，保障零工工资发放到位。

第九条 监督检查施工单位农民工管理台账,农民工实名制、防范拖欠农民工工资承诺书、劳动合同、农民工工资银行账户、考勤记录、工资支付情况等的建立完善档案资料，及时掌握农民工工资支付相关制度的执行、落实情况。对执行过程中支付不到位、手续不完善等情况提出整改意见及建议并督促施工单位执行和整改到位。

第十条 督促施工单位在每月25日前提供工资拨付周期内农民工工资支付证明文件(花名册、劳动合同、实名制考勤工资明细表、农民工本人签字的上个工资拨付周期工资领用表〈注：首次拨付可不提供〉等)，并把相关材料报送至国丰土地规划分公司（成本管理部）审核。

第十一条 每月25日前提报农民工工资付款材料至投资主体单位。并将农民工工资支付管理情况统计表及专用账户银行代发工资明细表（电子版及盖章确认的纸质版）报送至集团财务部审查备案。

第三章 集团工程部管理职责

第十二条 建立农民工维权宣传引导机制，加强农民工权益正向宣传引导。在建设项目施工现场显著位置应设立“农民工维权告示牌”，并向一线农民工印制发放“农民工维权告示书”。同时，利用建设项目的周例会、班前会等形式向农民工明确工资纠纷投诉渠道，把相关政策和投诉反映渠道“说明白、讲清楚”，引导农民工以正常合理的方式逐级投诉反映工资支付问题。

第十三条 加强监管并落实农民工工资管理制度。集团工程部应对建设项目部的农民工工资管理措施和流程定期检查、定期考核、严格管理，将此项工作纳入部门常态化检查中，按照从严从重的处罚原则，对查出问题的，给予建设项目部相关管理人员考核处罚，并计入年度绩效考核范畴。

第十四条 在节假日等重要敏感时期阶段，集团工程部应通过监督检查、调查走访等形式，动态掌握各建设项目农民工工资发放情况，有针对性的对施工总承包单位采取约谈、督导等预控措施，提早、提前化解风险。

第四章 国丰东方置业管理职责

第十五条 严格按照相关法律进行工程发包，并依法签订施工合同，工程建设项目实行农民工工资专用账户管理制度，人工费与其他工程款分账管理，应把保障农民工工资作为专用条款纳入工程施工合同中，明确农民工工资工资拨付形式（按周期循环拨付，每月支付一次）、工资拨付周期（上月26日至本月25日期间）、支付时间（次月5日前，遇节假日相应顺延，但不超过7个工作日）及双方约定的其他与工资有关事项。

第十六条 落实农民工工资保证金制度。在工程开工前，向工程所在地行业主管部门指定的专用账户缴纳规定数额农民工工资保证金。督促施工单位在项目所在地选择合作银行开设农民工工资专用账户(以下简称工资专户另行制定管理办法)，并与施工单位、合作银行签订三方协议，委托合作银行负责日常监管，确保工资专户资金专项用于支付农民工工资。

第五章 集团成本管理部管理职责

第十七条 根据施工单位提报的工资拨付周期内农民工工资支付证明文件(花名册、劳动合同、实名制考勤工资明细表、农民工本人签字的上个工资拨付周期工资领用表<首次拨付可不提供>等)于月底前审核完成，作为本次支付依据。

第十八条 在达到合同约定的工程款拨付节点时，按拨付节点核算进度款，扣除已拨付的农民工工资，核算剩余应拨付工程款项。

第六章 集团财务部管理职责

第十九条 根据付款材料向专用账户足额拨付该次工资拨付周期的农民工工资。

第二十条 应对建设项目部报送的农民工工资支付管理情况统计表（电子版和盖章确认的纸质版）及专用账户银行代发工资明细审查备案。

第七章 附则

第二十一条 本制度由 日照市国丰东方置业有限公司 负责解释。

第二十二条 本制度自发布之日起执行。

附件：1.农民工工资拨款流程图

2.补充协议

3.在建工程项目农民工工资支付核查表

4.防范拖欠农民工工资承诺函

5.农民工工资代发委托书

6.农民工实名制登记台账表

7.农民工考勤记录表

8.农民工考勤汇总表

9.农民工工资支付明细表

10.农民工工资支付管理情况统计表

11.放弃通过银行卡发放工资及无欠薪的说明

2021年5月20日

符合日照市土发集团建筑业从业人员实名制管理平台

农民工工资拨款流程图

附件1：

子公司、项目部组织施工单位签订：

1.新合同模板

2.补充协议

建设单位、施工单位签订建设领域工资支付专用账户资金托管协议，再由施工单位开设账户并报集团财务部留存备案

建设项目部督促施工单位每月25号前整理收集农民工工资支付材料，制定经监理人和建设项目部共同确认的实名制考勤工资明细表

项目部发起农民工工资

付款流程

成本管理部审核

农民工工资付款金额

农民工工资付款流程审批通过后财务部拨款至农民工工资专用账户，施工单位需提供银行代发工资流水明细备案

附件2：

《               合同》补充协议

编号：

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

甲、乙双方于     年   月   日签订编号为              的《                 合同》（以下简称“原合同”）。甲、乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更部分内容，特订立本补充协议。本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与原合同中的定义相同。

一、农民工工资特别约定：

1、乙方应按照《保障农民工工资支付条例》（第724号国务院令）、《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理办法》、《山东省人力资源和社会保障厅等15部门关于印发山东省农民工工资支付监管平台管理办法的通知》（鲁人社规【2019】9号）及日照市相关规定，在山东省农民工工资支付监管平台/日照市建筑从业人员实名制管理系统内的协议银行开设农民工工资专用账户（以下称“专用账户”）,专项用于拨付本工程建设项目农民工工资，并按相关规定及时足额支付农民工工资。乙方应当在开工前开设专用账户，并于建设领域工资支付专用账户资金托管协议（即三方协议）签订后10日内，将专用账户信息加盖公章后提供给甲方。乙方未按时开设专用账户或未提供信息的，应承担    元违约金，因此导致甲方损失的，乙方承担全部损失赔偿责任。

2、工资拨付形式：按周期循环拨付，每月支付一次。

工资拨付周期：上月26日至本月25日（含25日）期间。

工资发放日：次月5日前，遇节假日相应顺延，但不超过7个工作日。乙方应当在每月25日前提供工资拨付周期内农民工工资支付证明文件（花名册、劳动合同、经监理人和甲方共同确认的实名制考勤工资明细表、符合甲方财务要求的工程款增值税专用发票、农民工本人签字的上个工资拨付周期工资领用表<首次拨付可不提供>等）作为本次支付依据，甲方项目部根据乙方提报的本月工资标准发起付款支付流程，完成付款流程审批后，甲方次月5日前向专用账户足额拨付该次工资拨付周期的农民工工资。若乙方未报送、不及时报送、报送虚假资料、漏报、瞒报或存在其他阻挠拨付农民工工资行为，导致甲方无法足额支付农民工工资的，由乙方负责解决并足额支付，每出现一次，乙方应承担        元违约金，因此导致甲方损失的，乙方承担全部损失赔偿责任。

3、在达到合同约定的工程款拨付节点时，甲方按拨付节点核算进度款，扣除已拨付的农民工工资、农民工讨薪产生的费用（若有）、甲方主张的违约金及损失赔偿金等，剩余款项拨付乙方。

4、到达农民工工资发放日，农民工工资专用账户不足以支付本次工资拨付周期工资，不足部分由甲方补足，补足部分在下一个工程款拨付节点中抵扣，不足以抵扣的，乙方应当按照甲方要求退还，乙方拒不退还的，自甲方通知之日起按日利率万分之   承担逾期违约金。

5、甲方监督检查工程项目农民工工资支付工作，及时协调解决农民工工资支付存在的问题,需要乙方配合时，乙方应无条件配合。

6、（1）乙方对本项目的农民工工资支付工作负总责，按照国家规定进行农民工工资发放。 乙方应保证本合同工程的劳务分包方从未涉及过农民工讨薪上访事件。

（2）乙方应当在工程项目部配备劳资专管员（姓名：      ；身份证号：            ；联系方式：           ），对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。乙方应当建立用工管理台账，并妥善保管足额支付农民工工资的有效证明，以备主管部门、甲方查验，上述材料应保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

（3）乙方未履行本款上述义务的，应承担       元违约金，因此导致甲方损失的，乙方承担全部损失赔偿责任。

8、乙方应对拨付人工费的准确性负责，并承诺保证农民工工资专款专用，不得套用、挪用，如甲方发现存在乙方虚报工人工资套取人工费的，或将人工费挪作他用的行为，每发生一次，乙方应当支付违约金         元，并承担给甲方造成的损失。

9、乙方或其分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，并在劳动合同中明确工资支付标准、支付形式、支付时间及双方约定的其他与工资有关事项。其中，支付形式应由乙方委托银行通过农民工工资专用账户发放至农民工本人工资支付银行卡。乙方应当通过管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与乙方或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。乙方未履行本款义务的，应承担       元违约金，因此导致甲方损失的，乙方承担全部损失赔偿责任。

10、乙方因违反相关规定，拖欠农民工工资，引发集体讨薪或群体性上访事件或者造成其他不良影响的，导致甲方因此受到投诉、上访、媒体曝光、行政处罚或其他损失的，乙方负责解决，每发生一次，乙方承担当次涉及金额的20%-30%的违约金及甲方的全部损失，乙方负责消除影响，对于涉及金额大小以甲方认定为准，乙方不会（再）提起异议。

11、若出现停窝工或其他情形，乙方未实际履行合同义务，且农民工未付出实际劳动的，甲方有权拒绝支付任何工程款，乙方除应承担合同约定违约责任外，由乙方自行负责解决农民工工资，与甲方无关，若因此导致甲方损失的，乙方承担甲方全部损失赔偿责任。

12、若通过最终结算，甲方实际拨付农民工工资超出应付工程款的，乙方应当按甲方要求退还，经甲方通知后拒不退还的，乙方自甲方通知之日起按日利率万分之   承担逾期利息。

13、乙方应保证农民工工资能够按时足额发放，除本合同另有约定外，如因乙方原因发生拖欠农民工工资行为的，由乙方负责解决，除足额支付农民工工资外，每发生一次，乙方还需向甲方支付违约金10000元，并承担给甲方造成的损失。若乙方累计出现    次以上农民工工资相关违约行为，视为情形恶劣，乙方应承担工程总价款1-10%的违约金（违约金及违约情形均以甲方认定为准，乙方对此表示同意并不会提起异议），经甲方通知后仍不整改的，甲方有权单方解除本合同，乙方承担因此引起的不利后果和责任。

14、乙方按照合同约定需承担违约金的，甲方有权在工程款拨付、履约保证金中进行扣除。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

本协议一式    份，甲、乙双方各执    份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章后生效。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

签订日期：       年   月   日

| 附件3： 在建工程项目农民工工资支付核查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 施工总承包单位： |  |  |  |  |  |  |
| 行业主管部门： 是否是政府投资项目、国企项目： |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人及电话： 项目劳资员及电话： |  |  |  |  |  |  |
| 是否纳入山东省农民工工资支付监管平台（交通、水利项目）： 是 / 否 |  |  |  |  |  |  |
| 是否纳入日照市建筑业从业人员实名制管理系统（住建项目）： 是 / 否 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 内容 | 现场核对资料 | 复查情况记录 | 整改时限 | 总承包单位整改责任人 | 项目部 复查人员 |
| 基本 情况 | 合同确认 | 建设单位与总承包单位签订的承包合同，是否有约定保障农民工工资支付条款 |  |  |  |  |
|  |  | 项目部专职劳资员任命相关文件 |  |  |  |  |
|  | 农民工离场工资无拖欠确认 | 提供农民工离场工资无拖欠签字确认证明材料 |  |  |  |  |
|  | 施工许可 | 在建工程项目施工许可证明材料 |  |  |  |  |
|  | 施工过程结算 | 项目开工以来建设单位拨付工程款的凭证 |  |  |  |  |
|  | 农民工维权 告示牌 | 是否按照市四部门《关于统一全市在建工程项目简易劳动合同文本和农民工维权告示牌的通知》（日人社字〔2019〕29号）要求设立农民工维权告示牌 |  |  |  |  |
| 农民工工资支付监管平台使用情况 | 现场登录核查省监管平台（企业平台）或市住建部门自建平台（企业平台） | 农民工实名制录入情况 |  |  |  |  |
|  |  | 是否签订电子劳动合同 |  |  |  |  |
|  |  | 是否上传建设单位与总承包单位签订的承包合同 |  |  |  |  |
|  |  | 农民工劳动（劳务）合同上传情况 |  |  |  |  |
|  |  | 是否上传工伤保险凭单 |  |  |  |  |
|  |  | 是否上传农民工工资专用账户回执单 |  |  |  |  |
|  |  | 是否联通实名制考勤设备 |  |  |  |  |
| 农民工工资支付监管平台使用情况 | 现场登录核查省监管平台（企业平台）或市住建部门自建平台（企业平台） | 是否在线开设农民工工资专用账户 |  |  |  |  |
|  |  | 农民工工资专用账户资金余额 |  |  |  |  |
|  |  | 是否实现银行平台代发 |  |  |  |  |
|  | 平台宣传情况 | 工程项目部办公室、会议室、实名制通道、建筑主体等施工现场是否悬挂保障农民工工资支付宣传标语 |  |  |  |  |
| 保障农民工工资支付制度落实情况 | 农民工实名制管理 | 农民工名册及实名制考勤记录 |  |  |  |  |
|  |  | 是否按照市四部门《关于统一全市在建工程项目简易劳动合同文本和农民工维权告示牌的通知》（日人社字〔2019〕29号）要求与所用农民工签订劳动（劳务）合同 |  |  |  |  |
|  |  | 是否配备实名制考勤设备 |  |  |  |  |
| 保障农民工工资支付制度落实情况 | 农民工工资 专用账户 | 开设农民工工资专用账户的相关资料和三方协议 |  |  |  |  |
|  |  | 建设单位向总承包企业农民工工资专用账户拨付人工费的财务凭证，核查是否专户专用 |  |  |  |  |
|  |  | 开工以来施工总承包单位通过专用账户委托银行直接向农民工发放工资的凭证及银行发放工资流水 |  |  |  |  |
|  | 按月足额支付 | 农民工名册、银行发放工资流水 |  |  |  |  |
|  | 农民工工资 支付银行卡 | 现场抽查农民工工资支付银行卡是否本人持有 |  |  |  |  |
|  | 农民工工资 保证金 | 工资保证金收缴、退还手续或行业主管部门工资保证金减免手续，将工资保证金缴存至农民工工资专用账户的凭证 |  |  |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位劳资员签字： 建设项目部复核人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位负责人签字： 建设项目部负责人签字： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：建设项目立即督促总承包单位整改，逐一核查整改落实情况，并将整改落实后的相关影像资料附于表后。 |  |  |  |  |  |  |

附件4：

防范拖欠农民工工资承诺函

公司 ：

鉴于我单位在贵公司承揽                       项目，为保护农民工的合法权益，保障该项目的顺利开展，维护贵公司的形象和声誉，根据贵公司“按时足额支付农民工工资”的要求，我单位对保障农民工工资支付作如下承诺：

- 我单位严格按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《保障农民工工资支付条例》等法律、法规进行工程建设与业务承揽活动，保证：

1.对承接的工程不转包，不违法分包；如若确有必要将部分工程分包，须取得甲方书面许可。

2.严格按规定进行劳务分包，不将劳务作业分包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人，须依法选择具有相应资质、管理规范的分包企业。

3.对分包企业劳动用工和工资发放严格监督管理，分包企业拖欠农民工工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；我单位对清偿拖欠农民工工资负总责。

4.依照合同约定，按时足额支付农民工工资。因我单位未按约定向分包企业支付工程款，造成工程停工和上访事件，我单位自愿按照合同约定承担违约责任。

5.建立农民工工资拖欠预警机制。对本项目实施过程中及完工后可能存在的拖欠农民工工资情况及时掌握并进行清欠工作。

6.坚持诚信原则，不为任何单位、组织或个人出具虚假清欠证明，否则，我单位承担全部责任。

7.我单位自愿接受劳资部门的监督，如有违反，愿承担法律责任，接受处理。

二、本项目发生大规模集体上访或群体过激行为的，我单位承担全部责任，无条件配合贵公司启动应急预案，动用我单位在贵公司的的保证金及未结款项，先行垫付拖欠的农民工工资，并自愿赔偿贵公司因此遭受的各项损失。

承诺单位：（盖章）

单位负责人：（签字）

年    月    日

附件5：

代发农民工工资委托书

公司

请将我             公司工程款人民币（大写）             （小写       元），委托支付给我单位提供的         项目 农民工工资表，工资表共有人数    人，委托代为发放   年   月   日到   月   日工资合计     元 具体账户详细见我单位提供的农民工工资表。

我单位承诺向          有限公司提供本队伍人员的详细银行卡及人员资料真实有效，并为农民工真实工资收入，确保该卡在农民工手中，           有限公司打款后（可根据实际情况安排所属单位打款），表中农民工会第一时间收到该工资。

我单位提供的工资发放明细表经农民工本人核实确认并签字盖章确认无误，委托         有限公司将工资汇入到我单位提供的农民工人员银行卡中。若由于资料的真实性、有效性而引起的任何纠纷和损失均由我单位承担责任，与           有限公司无关。

委托单位（盖章）：

负责人：

年   月  日

附件6：

农民工实名制登记台账表

| 序号 | 姓名 | 工种 | 家庭住址 | 身份证号码 | 银行（工资）卡开户行及卡号 | 劳动合同登记 | 安全教育情况 | 进场时间 | 退场时间 | 退场工资结算情况 | 持证上岗情况 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：

农民工考勤记录表

项目名称：                                      劳务名称：                               年    月

| 姓名 | 工种 | 合计（天） | 本月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

附件8：

农民工考勤汇总表

| 统计日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工号 | 姓名 | 所属部门 | 工作时数 | 迟到 | 早退 | 加班时数 | 出勤天数 | 出差（天） | 矿工（天） | 请假（天） | 加项工资 | 减项工资 | 实际工资 | 备注 |

附件9：

农民工工资支付明细表

| 项目名称： |  |  |  | 企业名称： |  |  | 制表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要管理人员： |  |  |  |  |  |  | 时间： |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 工种 | 考勤天数 | 身份证号码 | 银行卡开户行 | 银行卡号 | 应发工资（元） | 联系电话 | 签名（手印） | 备注 |

附件10：

农民工工资支付管理情况统计表

公司：                                                                 时间：     年    月

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工队伍名称 | 农民工人数 | 实名制人数 | 签订劳动合同人数 | 银行卡持有人数 | 银行代发工资人数 | 本月应发工资数额 | 本月实发工资数额 | 本月欠发工资数额 | 工伤保险参保人数 | 意外伤害险参保人数 | 是否开立农民工工资支付专户 | 农民工工资专户开户行 | 是否签署农民工工资代发委托书 | 是否签署防范拖欠农民工工资承诺函 | 是否配备劳资专员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件11：

农民工放弃通过银行卡发放工资及无欠薪的说明

本人       身份证号               是单位（正式/非正式） 员工，从事工种为        。 因个人原因拒绝通过银行卡发放工资。本人工资已由劳动合同所在单位全额发放 不存在拖欠行为

与工资代发单位无关 。

特此说明。

本人签字

（签字按手印）

年  月  日